Table of Contents

# B3-T4 구현 기록: admin-ui Docker 컨테이너화 + admin ns 배포 + Smoke

- 날짜: 2026-04-22

- 태스크: B3-T4 (Stage B-3 최종 태스크)

- 상태: 완료

## 1. 목표

admin-ui Next.js 앱을 Docker 이미지로 패키징하여 kind(ocr-dev) 클러스터의 admin 네임스페이스에 배포하고, curl 기반 smoke test로 자동 검증.

## 2. 구현 내역

### 2-1. /api/health 라우트 추가

- 파일: services/admin-ui/app/api/health/route.ts

- 내용: {"status":"ok"} 반환하는 force-dynamic GET 엔드포인트

- 이유: Kubernetes liveness/readiness probe 전용. /_not-found나 / 사용 시 인증 리디렉션이 섞여 probe 판정이 불안정함.

### 2-2. auth.config.ts 수정

- 파일: services/admin-ui/auth.config.ts

- 변경: publicPaths에 /api/health 추가

- 이유: 미들웨어가 /api/health를 공개 경로로 허용해야 probe가 인증 없이 접근 가능.

### 2-3. next.config.mjs 수정

- 파일: services/admin-ui/next.config.mjs

- 변경: output: "standalone" 주석 해제

- 이유: Next.js standalone 모드는 node_modules 없이 실행 가능한 server.js와 최소 의존성만 .next/standalone/에 복사. Docker 이미지 크기 최소화.

### 2-4. Dockerfile (multi-stage)

- 파일: services/admin-ui/Dockerfile

- 베이스 이미지: node:20-alpine (builder + runtime)

- 플랫폼: linux/amd64 (kind 노드 아키텍처)

- 빌드 단계:

  - builder: npm ci → npm run build (standalone 출력)

  - runtime: standalone 결과물만 복사, GID/UID 1001 비루트 사용자

- 비고: alpine node:20은 GID 1000을 node 그룹으로 예약 → 1001 사용

- 최종 이미지 크기: 224 MB

### 2-5. .dockerignore

- 파일: services/admin-ui/.dockerignore

- 제외 항목: node_modules/, .next/, .env*, .git, *.md

### 2-6. k8s 매니페스트 (admin ns)

| 파일 | 내용 |
| --- | --- |
| infra/manifests/admin-ui/deployment.yaml | Deployment, replicas=1, 비루트(1001), liveness/readiness probe /api/health |
| infra/manifests/admin-ui/service.yaml | ClusterIP, port 80 → targetPort 3000 |
| infra/manifests/admin-ui/network-policies.yaml | Egress: DNS/Keycloak(8443)/upload-api(8080). Ingress: observability scraping |

주요 환경 변수:

- AUTH_SECRET — Secret admin-ui-env에서 참조

- KEYCLOAK_CLIENT_ID=ocr-backoffice

- KEYCLOAK_CLIENT_SECRET — Secret admin-ui-env에서 참조

- KEYCLOAK_ISSUER=https://keycloak.admin.svc.cluster.local/realms/ocr

- NEXTAUTH_URL=http://admin-ui.admin.svc.cluster.local

- NEXT_PUBLIC_UPLOAD_API_BASE=http://upload-api.dmz.svc.cluster.local

- NODE_EXTRA_CA_CERTS=/etc/ssl/ocr-internal/ca.crt (Keycloak HTTPS 검증용 CA)

리소스: requests 250m/512Mi, limits 1CPU/1Gi

### 2-7. upload-api NetworkPolicy 수정

- 파일: infra/manifests/upload-api/network-policies.yaml

- 추가 규칙: admin ns의 admin-ui pod → upload-api 8080 허용

- 이유: admin-ui가 Next.js API route를 통해 upload-api에 프록시 요청 전송.

### 2-8. Secret 생성

# AUTH_SECRET (랜덤 32바이트 base64)
kubectl -n admin create secret generic admin-ui-env \
  --from-literal=AUTH_SECRET="$(openssl rand -base64 32)" \
  --from-literal=KEYCLOAK_CLIENT_SECRET="ocr-backoffice-dev-secret"

# CA cert (dmz ns에서 복사)
kubectl -n dmz get secret ocr-internal-ca -o yaml | \
  python3 -c "..." | kubectl apply -f -

### 2-9. Smoke Test

- 파일: tests/smoke/admin_ui_e2e_smoke.sh

- 검증 단계: 8단계 (빌드 → kind load → Secret → apply → Ready → port-forward → health → home)

- 결과: 8/8 PASS

## 3. 트레이드오프

| 결정 | 이유 |
| --- | --- |
| readOnlyRootFilesystem: false | Next.js standalone은 실행 시 임시 파일 쓰기 필요 |
| GID/UID 1001 | alpine node:20 이미지에서 1000은 node 그룹/유저가 예약 |
| OIDC 플로우 자동화 미구현 | CSRF+state+세션 쿠키 조합으로 curl 자동화 불가 — 수동 체크리스트로 대체 |
| public/ 디렉토리 COPY 제거 | 이 프로젝트는 public/ 없이 스캐폴드됨. Next.js standalone은 없어도 정상 작동 |

## 4. 검증 결과

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| Docker 이미지 빌드 | 성공 (224 MB) |
| kind load | 성공 (4개 노드 전체) |
| Pod 기동 | 성공 (Restarts: 0) |
| /api/health | HTTP 200, {"status":"ok"} |
| 홈 페이지 | HTTP 200 |

## 5. Phase 1 이월 항목

| 항목 | 사유 |
| --- | --- |
| OIDC 플로우 자동화 | CSRF+state 제약, Playwright/Cypress로 Phase 1에서 구현 |
| Keycloak port-forward 연동 | dev 환경에서 NEXTAUTH_URL 재설정 필요. Ingress 구성 후 해소 |
| readOnlyRootFilesystem | emptyDir tmpfs 마운트로 개선 가능 (Phase 1) |
| CiliumNetworkPolicy 세분화 | 현재 NetworkPolicy(k8s 표준)로 충분. Phase 1에서 CiliumNP로 전환 |

## 6. 참고

- Next.js Standalone 출력 문서: https://nextjs.org/docs/app/api-reference/next-config-js/output

- NextAuth.js App Router 가이드: https://authjs.dev/reference/nextjs