Table of Contents

# Phase 1-v2 #1: OCR 결과 수정 기능 구현 계획 및 결과

- 작성일: 2026-04-25

- 상태: DONE

- 커밋: fb3b946

- 담당: Claude Code (Implementer)

## 배경

project_scope_v2_basic_flow.md 6개 기본 기능 중 저장/조회는 구현 완료, 수정(편집) 만 미구현 상태였음.

## 구현 범위

### 포함

| 항목 | 파일 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| Flyway V3 | V3__ocr_result_audit.sql | ocr_result 테이블에 updated_at, updated_by, update_count 컬럼 + 인덱스 추가 |
| OcrEditService | OcrEditService.kt (신규) | 소유권 검증 → 상태 검증 → RRN 재토큰화 → DB UPDATE |
| PUT 엔드포인트 | DocumentController.kt | PUT /documents/{id}/items — 정상/403/404/400 |
| Repository | Repositories.kt | OcrResultRepository.update() 메소드 + findByDocumentId 확장 (updated_at, update_count 노출) |
| 응답 DTO | DocumentController.kt | DocumentDoneResponse에 updatedAt, updateCount 추가 |
| admin-ui API | lib/api.ts | updateDocumentItems() 함수 + DocumentResult 확장 |
| admin-ui UI | editable-items.tsx (신규) | 편집/저장/취소/loading/에러 배너 클라이언트 컴포넌트 |
| admin-ui 페이지 | page.tsx | OCR_DONE 시 BboxViewer(read-only) + EditableItems(편집) 병렬 렌더 |
| 단위 테스트 | DocumentControllerTest.kt | PUT 정상/403/404/400 케이스 4개 추가 |
| Flaky 픽스 | OcrFlowTest.kt | MockWebServer shutdown IOException → runCatching 처리 |

### 제외 (스펙 명시)

- 편집 이력 diff 조회 UI (Phase 2)

- admin Role 타인 문서 편집

- bulk edit · CSV import

- version history 테이블

## POLICY 준수

- POLICY-NI-01: 이번 작업은 실 구현이므로 Not Implemented 표시 없음.

- RRN 재토큰화: TokenizationService.tokenizeSensitiveFields() 재사용. 편집된 items에 RRN이 포함되면 자동 토큰화.

## 테스트 결과

### 단위/통합 테스트

- DocumentControllerTest: 9/9 pass (기존 5 + 신규 4)

- OcrFlowTest: 4/4 pass (executionError flaky 수정)

- TokenizationServiceTest, SecurityConfigTest: 회귀 없음

- 총 25 tests / 0 fail (rerun-tasks 기준 최종 확인)

### 빌드

- ./gradlew bootJar — BUILD SUCCESSFUL

- npm run build — ✓ Compiled successfully

- docker build upload-api:v0.3.0 — 성공

- docker build admin-ui:v0.2.0 — 성공

### k8s 배포

- upload-api:v0.3.0 → kind load → deployment.yaml 이미지 태그 업데이트 → kubectl apply → pod Ready

- admin-ui:v0.2.0 → kind load → deployment.yaml 이미지 태그 업데이트 → kubectl apply → pod Ready

- Flyway V3 마이그레이션 자동 적용 확인 (Successfully applied 1 migration to schema "public", now at version v3)

### DB 컬럼 확인

Table "public.ocr_result"
updated_at   | timestamp with time zone | nullable
updated_by   | text                     | nullable  
update_count | integer                  | not null  DEFAULT 0

Indexes:
  "idx_ocr_result_updated_at" btree (updated_at)

직접 UPDATE 시뮬레이션 결과:

document_id | update_count | updated_at                    | updated_by
------------+--------------+-------------------------------+----
6f16c5c...  | 1            | 2026-04-24 15:08:33.382915+00 | dc4be6c9-...

## API 명세

### PUT /documents/{id}/items

요청:

{"items": [{"text": "수정된 텍스트", "confidence": 0.95, "bbox": [[0,0],[100,0],[100,20],[0,20]]}]}

성공 응답 (200):

{
  "id": "<uuid>",
  "status": "OCR_DONE",
  "engine": "EasyOCR 1.7.1",
  "langs": ["ko","en"],
  "items": [...],
  "ocrFinishedAt": "...",
  "updatedAt": "2026-04-24T15:08:33Z",
  "updateCount": 1
}

오류 응답:

- 404 — 문서 없음

- 403 — 본인 소유 아님

- 400 — OCR_DONE 아닌 상태 ({"message": "OCR_DONE 상태의 문서만 편집할 수 있습니다. 현재 상태: UPLOADED"})

## Phase 2 이월 항목

- 편집 이력 diff 저장 + 조회 UI

- admin Role이 타인 문서 편집 가능하게

- 항목별 부분 수정 (현재: 전체 배열 교체)

- 감사 로그 전용 뷰어