Table of Contents

# Stage B3 Admin UI — 구현 계획 및 진행 기록

- 작성일: 2026-04-22

- 담당: Claude Sonnet 4.6 (B3-T1), 이후 태스크 순차 진행

- 관련 스펙: docs/superpowers/specs/2026-04-18-ocr-solution-design.md

## 목표

OCR 플랫폼의 관리자·검토자용 웹 UI 구축. Keycloak ocr realm OIDC 인증 기반.

## 태스크 분해

| Task | 상태 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| B3-T1 | 완료 (2026-04-22) | Next.js 스캐폴드 + Keycloak OIDC |
| B3-T2 | 완료 (2026-04-22) | 업로드 페이지 + upload-api 연동 |
| B3-T3 | 완료 (2026-04-22) | OCR 결과 조회 + bbox 오버레이 |
| B3-T4 | pending | Docker 이미지 + admin namespace 배포 + smoke |

## B3-T1: Next.js 스캐폴드 + Keycloak OIDC

### 완료 일시

2026-04-22

### 커밋

a79af8b — feat(b3/T1): admin-ui Next.js scaffold + Keycloak OIDC auth

### 생성 파일

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| services/admin-ui/package.json | Next.js 14.2.29, next-auth 5.0.0-beta.25, Tailwind 3.4.x |
| services/admin-ui/tsconfig.json | TypeScript 5.x, bundler module resolution |
| services/admin-ui/next.config.mjs | 이미지 도메인 허용 (Keycloak) |
| services/admin-ui/tailwind.config.ts | content 경로 설정 |
| services/admin-ui/postcss.config.mjs | Tailwind + autoprefixer |
| services/admin-ui/.gitignore | node_modules, .next, .env 제외 |
| services/admin-ui/.eslintrc.json | next/core-web-vitals + next/typescript |
| services/admin-ui/.env.example | 환경 변수 예시 (시크릿 미포함) |
| services/admin-ui/auth.ts | NextAuth v5 설정, Keycloak provider, JWT/session callback |
| services/admin-ui/auth.config.ts | Edge-safe 라우트 보호 규칙 |
| services/admin-ui/middleware.ts | NextAuth middleware, route matcher |
| services/admin-ui/app/api/auth/[...nextauth]/route.ts | NextAuth App Router handler |
| services/admin-ui/app/layout.tsx | Root layout + SessionProvider |
| services/admin-ui/app/page.tsx | Home — 서버 컴포넌트, 세션 상태 표시 |
| services/admin-ui/app/globals.css | Tailwind base |
| services/admin-ui/components/auth-buttons.tsx | 클라이언트 컴포넌트, signIn/signOut |
| services/admin-ui/README.md | 로컬 개발 가이드 |
| infra/manifests/keycloak/realm-ocr.json | ocr-backoffice 클라이언트에 localhost:3000 redirect URI 추가 |

### 기술 결정 및 트레이드오프

#### 클라이언트 선택: ocr-backoffice (public 아님, secret 필요)

- realm-ocr.json에 ocr-backoffice (confidential, PKCE enabled)와 ocr-api (bearerOnly)만 존재

- admin-cli는 realm-ocr.json에 정의되지 않아 사용 불가

- ocr-backoffice 채택, __BACKOFFICE_CLIENT_SECRET__ 플레이스홀더를 실제 시크릿으로 교체 필요

- 개발 편의를 위해 redirect URI에 http://localhost:3000/* 추가 (realm-ocr.json 수정)

#### NextAuth v5 JWT 타입 처리

- NextAuth v5 beta에서 next-auth/jwt 모듈 보강이 지원되지 않음

- jwt/session 콜백에서 any 타입 캐스팅 사용 (eslint-disable 주석 포함)

- Why: next-auth 5 stable 출시 시 제거 예정. B3-T4에서 재검토.

#### TLS: NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED=0

- ocr-internal 자체서명 CA로 Keycloak TLS 발급됨

- NextAuth가 토큰 교환 시 Keycloak OIDC endpoint에 직접 HTTP 요청 → TLS 검증 실패

- 개발용 임시 비활성화 채택

- 운영(B3-T4): NODE_EXTRA_CA_CERTS=/certs/ocr-internal-ca.crt + ConfigMap 마운트로 해결

#### Node.js 버전 불일치

- 권장: Node 20 LTS

- 실제 환경: v25.8.2

- 빌드·실행 정상 동작 확인. CI/Docker는 node:20-alpine 사용 예정 (B3-T4).

### 빌드 결과

npm run build  →  ✓ 성공
npm run lint   →  ✓ No ESLint warnings or errors

Route (app)
├ ƒ /                         588 B   /  91.5 kB
├ ○ /_not-found               875 B  /   88 kB
└ ƒ /api/auth/[...nextauth]     0 B  /    0 B
ƒ Middleware  76.6 kB

### 보안 취약점 (npm audit)

- next@14.2.29: 보안 취약점 경고 (2025-12-11 패치 권고)

- B3-T4에서 Next.js 14.2 최신 패치 버전으로 업그레이드 검토

- 현재 스코프에서는 내부망 전용 관리 UI이므로 위험도 낮음

### 개발 실행 방법

# 1. Keycloak port-forward (새 터미널)
kubectl -n admin port-forward svc/keycloak 8443:443

# 2. 환경 변수 설정
cd services/admin-ui
cp .env.example .env.local
# KEYCLOAK_CLIENT_SECRET, AUTH_SECRET 입력

# 3. 개발 서버
npm run dev
# → http://localhost:3000

### T2 이월 사항

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| KEYCLOAK_CLIENT_SECRET 실제 값 | Keycloak 콘솔에서 ocr-backoffice 시크릿 확인 필요 |
| Next.js 버전 패치 | 14.2.x 보안 취약점 최신 패치 버전 확인 |
| refresh token 처리 | 현재 만료 시 TokenExpired 에러만 표시 — 자동 갱신은 B3-T4 |
| output: standalone 활성화 | next.config.mjs에 주석으로 준비됨 — B3-T4에서 활성화 |

## B3-T2: 업로드 페이지 + API 호출

### 완료 일시

2026-04-22

### 커밋

493536a — feat(b3/T2): upload page + API client + status polling

### 생성 파일

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| services/admin-ui/app/upload/page.tsx | 업로드 페이지 서버 컴포넌트 |
| services/admin-ui/app/upload/upload-form.tsx | 클라이언트 컴포넌트, 파일 선택·업로드·폴링 |
| services/admin-ui/lib/api.ts | upload-api fetch 클라이언트 (uploadDocument / getDocument / pollDocument) |

## B3-T3: 결과 페이지 + bbox 오버레이

### 완료 일시

2026-04-22

### 커밋

7109ef2 — feat(b3/T3): document result viewer + bbox SVG overlay

### 생성·수정 파일

| 파일 | 역할 | 신규/수정 |
| --- | --- | --- |
| services/admin-ui/app/documents/[id]/page.tsx | SSR 서버 컴포넌트 — 인증 체크 + getDocument + 상태별 렌더링 | 수정(전체 재작성) |
| services/admin-ui/app/documents/[id]/bbox-viewer.tsx | 클라이언트 컴포넌트 — SVG bbox 오버레이 + 접근성 테이블 | 신규 |
| services/admin-ui/components/status-badge.tsx | 공통 상태 뱃지 컴포넌트 | 신규 |
| services/admin-ui/lib/bbox.ts | bbox 좌표 유틸 (bboxToPointsStr / confidenceColor / bboxRect) | 신규 |
| services/admin-ui/app/upload/upload-form.tsx | 업로드 후 sessionStorage에 data URL + 크기 저장 추가 | 수정 |

### 아키텍처 결정

#### 원본 이미지 전달 방법: sessionStorage (Option 1)

- 선택 이유: 순수 프론트엔드, 백엔드 코드 변경 없음, T3 스코프에 적합

- 제약: 동일 브라우저 세션 내에서만 동작 (크로스-세션 조회 시 "원본 이미지 없음" 표시)

- 대안(T4 이후): upload-api에 GET /documents/{id}/original 엔드포인트 추가 → S3 presigned URL 또는 스트리밍

#### SVG 오버레이 방식

- Canvas 대신 SVG 선택 → hover/click 이벤트, 접근성(aria), 스타일링 용이

- bbox polygon 클릭 시 항목 선택 + 상세 패널 표시

- confidence 색상: green-500 (≥0.9) / yellow-500 (≥0.5) / red-500 (<0.5)

- 신뢰도 <0.5인 항목은 bbox 위에 ! 경고 텍스트 표시

#### SessionStorage 키 규칙

- doc:{id}:original — data URL (string)

- doc:{id}:dim — {width}x{height} (string)

### 빌드 결과

npm run build  →  ✓ 성공
npm run lint   →  ✓ No ESLint warnings or errors

Route (app)
├ ƒ /documents/[id]    2.33 kB / 89.5 kB
├ ƒ /upload            3.07 kB / 94.1 kB

### T4 이월 사항

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 원본 이미지 영속성 | 현재 sessionStorage → T4에서 upload-api GET /original 엔드포인트 추가 검토 |
| OCR_RUNNING 자동 갱신 | 현재 "새로고침 안내" 메시지만 → T4에서 AutoRefresh 클라이언트 컴포넌트 (router.refresh() 2초 폴링) 추가 검토 |
| next.config.mjs output: standalone | B3-T4에서 Docker 빌드 시 활성화 |

## B3-T4: Docker + admin namespace 배포 + smoke

(미시작 — 상세 계획은 태스크 착수 시 추가)